СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 03 марта 2017 года № 27

Об утверждении Плана реализации Генерального плана

муниципального образования «Никольский сельсовет»

Октябрьского района Курской области

В соответствии со ст.26 Градостроительного Кодекса РФ, Законом Курской области «О градостроительной деятельности на территории Курской области», Собрание депутатов Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области РЕШИЛО:

1. Утвердить План реализации Генерального плана муниципального образования «Никольский сельсовет» Октябрьского района Курской области.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Никольского сельсовета

Октябрьского района В.Н. Мезенцев

Председатель Собрания депутатов

Никольского сельсовета С.П. Дюмин

Утвержден

Решением Собрания депутатов

Никольского сельсовета

Октябрьского района Курской области

от 03.03.2017г. № 27

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО «НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ», УТВЕРЖДЁННОГО СОБРАНИЕМ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №  п\п | | Наименование мероприятия | | Место размещения | | Срок подготовки документации (Градостроительной,проектной, год) | Срок строительства,реконструкции, год | Источник финансирования | | Ответственный исполнитель |
|  | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 |
|  |  | | | | | | | | | | |
| 1. Объекты капитального строительства социальной сферы, реконструкция и строительство которых планируется | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | строительство спортивной площадки в д. Провоторова | |  | | 2018 | 2019 | Федеральный бюджет | | Администрация области. поселения |
| 2 | | строительство 2-х магазинов по 100 м2 торг.площ. в д. Провоторова и д. Стоянова | |  | | 2018-2019 | 2020 | За счет средств застройщика | | Администрация поселения |
| 3 | | строительство кафе на 20 мест в д. Провоторова | |  | | 2019 | 2020 | За счет средств застройщика | | Администрация поселения |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 2.Объекты капитального строительства реконструкция и строительство которых планируется | | | | | | | | | | | |
| 2.1.Мероприятия в сфере развития индивидуального жилищного строительства | | | | | | | | | | | |
|  | | индивидуальная жилая застройка | |  | |  | | 2020 | Средства застройщика | Администрация поселения | |

|  |
| --- |
| 2.2 Мероприятия по развитию систем связи |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | обеспечение мощности АТС не менее 244 номеров |  |  | 2020 |  | Курский филиал ОАО «Ценотр Телеком» |
| 12 | Реконструкция ПС 35кВ «Никольское» |  |  | 2017 |  |  |

2.2 Мероприятия в сфере развития автомобильных транспортной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| 15 | восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктов (7 км); | |  | 2020 | областной бюджет | Администрация Октябрьского района |
| 16 | капитальный ремонт автодороги «Дюмина – Провоторова»; | | 2018 | 2019 | областной | строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области |
| 17 | формирование новых улиц на территории нового жилищного строительства | |  | 2020 | областной, федеральный | Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области |
|  | асфальтирование улиц с грунтовым покрытием в населенных пунктах сельсовета | | 2019 | 2020 |  | Администрация поселения |
|  | нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования | |  | 2019 |  | Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области |
|  | реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования | |  | 2019 |  | Администрация поселения |
| 2.3.1 Газоснабжение | | | | | | |
| 19 | газификация в 2016 году населенных пунктов сельсовета, в том числе: д.Рожкова, д.Нижняя Мазнева, д.Верхняя Мазнева, д.Дюмина, д.Стоянова, д.Косинова, д.Провоторова |  | 2015 | 2016 | областной, сельсовет, средства населения | Комитет стр-ва и стройиндустрии Курской области |
|  | подключение к системе газоснабжения существующих и запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки |  |  | 2017 |  |  |
|  | переход на 100% отопление объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ |  |  | 2017 |  |  |
| Водоснабжение | | | | | | |
| 20 | строительство двух башен Рожновского в д. Закубановка и д. Верхняя Мазнева |  |  | 2017 | областной, местный | Администрация района |
|  | замена ветхих участков водопроводной сети |  |  | 2019 |  |  |
| 21 | подключение к системе водо-, газо- и электроснабжения запланированных на 1 очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки |  |  |  | областной, сельсовет, средства населения | Администрация поселения  Администрация Октябрьского района |
| 22 | строительство резервных емкостей для целей противопожарной безопасности (54 м3) и оборудование противопожарных пирсов на водоемах |  |  | 2020 | областной, местный | Администрация поселения  Администрация Октябрьского района |
|  |  | |  |  |  |  |

│

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4..Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | | | | | | |
|  | организация выбора участка для временного складирования ТБО с последующей транспортировкой отходов на мусоросортировочный комплекс |  |  |  | Средства застройщика | Администрация Октябрьского района |
| 24 | организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 5 контейнеров |  | 2009 | 2017-2019 | Областной  местный  бюджеты | Администрация поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к Плану реализации

Схемы территориального планирования

Никольского сельсовета

Октябрьского района Курской области

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

План реализации Схемы территориального планирования Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области (далее - План) не устанавливает расходные обязательства муниципального образования "Никольский сельсовет", а определяет перечень, приоритетность и последовательность реализации мероприятий по размещению и строительству, а также реконструкции объектов капитального строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Учитывая, что объемы финансирования, необходимые для реализации конкретных мероприятий Плана, указываются и обосновываются в федеральных, областных программах, программах соответствующих ведомств, содержащих эти мероприятия, финансово-экономическое обоснование мероприятий Плана строится на основе учета нормативных правовых актов Российской Федерации и Курской области, устанавливающих расходные обязательства Курской области в соответствующих сферах деятельности, ответственных за реализацию мероприятий Плана.