**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 14 апреля 2021 года № 16**

**Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области, направляемых на капитальные вложения**

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25.02.1999 №39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" Администрация Октябрьского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области, направляемых на капитальные вложения.

2.Заместителю главы Администрации Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области (Амелина О.Г.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации Никольского сельсовета Октябрьского района в сети "Интернет".

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

 Глава Никольского сельсовета

Октябрьского района

 Курской области В.Н. Мезенцев

Утвержден

постановлением

Администрации Никольского сельсовета Октябрьского района

Курской области

от 14 апреля 2021 г. № 16

ПОРЯДОК

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области, направляемых на капитальные вложения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области, направляемых на капитальные вложения (далее - Порядок), определяет процедуру проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал (далее - инвестиционные проекты), финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета Никольского сельсовета Октябрьского района, на предмет эффективности использования средств бюджета Никольского сельсовета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка).

2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящим Порядком качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета Никольского сельсовета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения (далее - интегральная оценка) в целях реализации указанного проекта.

3. Проверка проводится для принятия решения о предоставлении средств бюджета Никольского сельсовета Октябрьского района:

а) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Никольского сельсовета Октябрьского района, по которым:

подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение осуществляется с использованием средств бюджета Никольского сельсовета Октябрьского района;

проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования средств бюджета Никольского сельсовета Октябрьского района;

б) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями (далее - организации), проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение которых подлежит разработке (разработана) без использования средств бюджета Никольского сельсовета Октябрьского района;

в) в виде полученных субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, проектная документация по которым подлежит разработке (разработана) без использования средств бюджета Никольского сельсовета Октябрьского района и утверждения застройщиком (заказчиком).

4. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в [пункте 1](#Par37) настоящего Порядка, в случае, если их сметная стоимость превышает 100 млн. рублей, а также по решениям Администрации Никольского сельсовета Октябрьского района независимо от их сметной стоимости.

Проверка осуществляется отделом экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района соответствии с методикой оценки эффективности использования средств бюджета Никольского сельсовета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения (далее - Методика), на основании исходных данных, предоставленных для расчета интегральной оценки в соответствии с Методикой.

Интегральная оценка проводится в отношении инвестиционных проектов, указанных в [пункте 1](#Par37) настоящего Порядка, независимо от их сметной стоимости.

5. Плата за проведение проверки не взимается.

6. Начальник отдела Администрации Никольского сельсовета Октябрьского района ведет реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения.

II. Критерии оценки эффективности использования средств

бюджета Никольского сельсовета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения

7. Проверка осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки эффективности использования средств бюджета Никольского сельсовета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения (далее - качественные критерии):

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и комплексной программе социально-экономического развити Никольского сельсовета я Октябрьского района;

в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных программ за счет средств федерального бюджета, бюджета Курской области, бюджета Никольского сельсовета Октябрьского района;

г) необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства в связи с осуществлением полномочий, отнесенных к предмету ведения;

д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;

е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств бюджета Никольского сельсовета Октябрьского района;

ж) наличие муниципальной программы, реализуемой за счет средств бюджета Октябрьского района, предусматривающей строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности;

з) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, указанных в [абзаце третьем подпункта "а"](#Par42), [подпунктах "б"](#Par43) и ["в" пункта 3](#Par44) настоящего Порядка, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

к) обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, в отношении объектов капитального строительства, указанных в [абзаце втором подпункта "а" пункта 3](#Par41) настоящего Порядка.

8. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе следующих количественных критериев оценки эффективности использования средств бюджета Никольского сельсовета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения (далее - количественные критерии):

а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

б) отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

в) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг), в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд Никольского сельсовета Октябрьского района;

д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

9. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки, которая определяется Методикой.

III. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

10. Главный распорядитель Администрации Никольского сельсовета Октябрьского района (управление, отдел) подготавливает следующие документы:

а) заявление на проведение проверки (предоставляется заявителем);

б) [паспорт](#Par139) инвестиционного проекта, заполненный по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку;

в) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в соответствии с [пунктом 1](#Par89)1 настоящего Порядка;

г) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копию решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

д) копию разрешения на строительство (при наличии);

е) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) копию положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта;

з) документальное подтверждение каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и намечаемом размере финансирования (софинансирования);

и) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая количественные показатели (показатель) планируемых результатов реализации инвестиционного проекта, расчет интегральной оценки, проведенной заявителем в соответствии с Методикой.

11. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает в себя:

а) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта;

б) цель и задачи инвестиционного проекта;

в) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений;

г) источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации;

д) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;

е) обоснование необходимости привлечения средств бюджета Октябрьского района для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

ж) обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

з) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;

и) обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования в случае их использования.

12. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки являются:

а) непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Порядком;

б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию и заполнению;

в) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям Методики.

13. В случае если недостатки в представленных документах можно устранить без отказа в их принятии, заявитель имеет право в срок, не превышающий 10 дней, устранить такие недостатки.

14. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов, предусмотренных настоящим Порядком, и завершается направлением (вручением) заявителю заключения об эффективности использования средств бюджета Никольского сельсовета Октябрьского района, направляемых на реализацию инвестиционного проекта.

15. Проверка инвестиционного проекта, несоответствующего качественным критериям, на соответствие его количественным критериям и проверка правильности расчета заявителем интегральной оценки этого проекта не проводятся.

16. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не должен превышать 1 месяца.

IV. Выдача заключения об эффективности

инвестиционного проекта

17. Результатом проверки является [заключение](#Par270) главного распорядителя по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств бюджета Никольского сельсовета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения.

18. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств бюджета Октябрьского района на реализацию этого инвестиционного проекта.

19. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств бюджета Никольского сельсовета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

20. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.

21. Заключение подписывается Главой Никольского сельсовета Октябрьского района и направляется в отдел экономического развития и трудовых отношений Администрации Никольского сельсовета Октябрьского района для включения в реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения.

Приложение №1

к Порядку проведения проверки

инвестиционных проектов на предмет

эффективности использования средств

бюджета Никольского сельсовета Октябрьского района, направляемых

на капитальные вложения

Форма паспорта

инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования

средств бюджета Никольского сельсовета Октябрьского района, направляемых

на капитальные вложения

1. Наименование инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Цель инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Срок реализации инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция

объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике (заказчике-

застройщике):

полное и сокращенное наименование юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

организационно-правовая форма юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

юридический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Участники инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на

подтверждающий документ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной

документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на документ, копия

заключения прилагается)

9. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению

государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая

(предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года

представления паспорта инвестиционного проекта с указанием года ее

определения в млн. рублей (включая НДС/без НДС), а также рассчитанная в

ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной

документации (указываются в ценах года представления паспорта

инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет),

в млн. рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Технологическая структура капитальных вложений:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах/ в ценах соответствующих лет (млн. рублей) |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта |  |
| в том числе: |  |
| строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада |  |
| приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование |  |
| прочие затраты |  |

11. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей:

┌────────────────┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Годы реализации │ Сметная │ Источники финансирования инвестиционного проекта │

│инвестиционного │ стоимость ├───────────────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┤

│ проекта │инвестиционного│ средства │ средства │ средства │ собственные │ другие │

│ │ проекта (в │ федерального │ областного │ местных │ средства │ внебюджетные │

│ │текущих ценах/в│ бюджета (в │ бюджета (в │ бюджетов (в │предполагаемого │ источники │

│ │ ценах │текущих ценах/в│ текущих ценах │текущих ценах/в│застройщика или │финансирования │

│ │соответствующих│ ценах │ /в ценах │ ценах │ заказчика │ (в текущих │

│ │ лет) │соответствующих│соответствующих│соответствующих│ (заказчика- │ ценах/в ценах │

│ │ │ лет) │ лет) │ лет) │застройщика) (в │соответствующих│

│ │ │ │ │ │текущих ценах/в │ лет) │

│ │ │ │ │ │ ценах │ │

│ │ │ │ │ │соответствующих │ │

│ │ │ │ │ │ лет) │ │

├────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Инвестиционный │ │ │ │ │ │ │

│проект - всего в│ │ │ │ │ │ │

│том числе: │ │ │ │ │ │ │

│ \_\_\_ год │ │ │ │ │ │ │

│ \_\_\_ год │ │ │ │ │ │ │

│... │ │ │ │ │ │ │

│из них: │ │ │ │ │ │ │

│этап I │ │ │ │ │ │ │

│(пусковой │ │ │ │ │ │ │

│комплекс) - │ │ │ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │ │ │

│в том числе: │ │ │ │ │ │ │

│ \_\_\_ год │ │ │ │ │ │ │

│ \_\_\_ год │ │ │ │ │ │ │

│этап II │ │ │ │ │ │ │

│(пусковой │ │ │ │ │ │ │

│комплекс) │ │ │ │ │ │ │

│всего │ │ │ │ │ │ │

│в том числе: │ │ │ │ │ │ │

│ \_\_\_ год │ │ │ │ │ │ │

│ \_\_\_ год │ │ │ │ │ │ │

│... │ │ │ │ │ │ │

└────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┘

12. Количественные показатели (показатель) результатов реализации

инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к

количественным показателям (показателю) результатов реализации

инвестиционного проекта, млн. рублей/на единицу результата, в текущих

ценах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (фамилия, имя, отчество)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись)

 \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ г.

 М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (фамилия, имя, отчество)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись)

 \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ г.

Приложение 2

к Порядку проведения проверки

инвестиционных проектов на предмет

эффективности использования средств

бюджета Никольского сельсовета

 Октябрьского района, направляемых

на капитальные вложения

 Форма заключения

 о результатах проверки инвестиционных проектов на предмет

 эффективности использования средств бюджета Никольского сельсовета Октябрьского района,

 направляемых на капитальные вложения

1. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения

проверки на предмет эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта:

Наименование инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование заявителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:

регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок реализации инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного

проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сметная стоимость инвестиционного проекта всего в ценах соответствующих лет

(в тыс. рублей с одним знаком после запятой)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Оценка эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:

на основе качественных критериев, % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на основе количественных критериев, % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в том числе по отдельным критериям, % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

значение интегральной оценки эффективности, %: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет

эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (фамилия, имя, отчество)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись)

 "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

 М.П.